《软件工程》课程设计

一、 目的

1.巩固和加深对软件工程原理的理解；

2.学会用工程化思想和方法开发软件；

2.培养查阅文献资料的能力；

3.培养独立思考，深入研究，分析问题，解决问题，团队协作的能力；

4.培养规范化软件文档的撰写能力；

二、 主要内容

本次课设，模拟实战开发，分组定岗，按照软件工程思想，遵循包括问题定义、可行性分析、需求分析、软件设计、编码实现、软件测试在内的生命周期理论，选用结构化方法或者面向对象方法完成E-learning （数字化学习）平台的开发，实现软件系统，并按要求编写出相应的文档。

系统需求，参考下文，基础任务是必做，扩展任务由各组自由发挥，不拘泥与本文扩展任务中的要求。

【基础任务】

- E-learning平台，能自适应电脑和手机端，有独立的后台数据库。

- 系统应设有管理员、教师和学生三类用户，提供灵活的用户权限设置，不同类型的用户功能职责要明确区分。

- E-learning平台应具备用户管理、公告管理、课程管理、课程资源管理（上传与下载）、在线观看视频、在线测试、用户交流功能。

【扩展任务】

- 基础功能扩展/技术创新：在基础任务所提及功能的基础上进行探究和调研，增设一些创新、实用的功能，以及探索新技术的使用，如：增加课堂考勤功能、课堂在线讨论、课程成绩管理等。

- 添加数据提取和分析功能：首先使系统能自动采集学生利用平台学习的一些历史行为数据，如：登录平台时长、下载资源次数、参与交流讨论次数等，而后引入一些大数据或人工智能算法，对已有的历史数据进行分析，构建相关模型并提取规则，用于指导日后的学习和教学。

三、 成果要求

1．提交软件系统；

2．提交一份设计报告电子稿，每份报告包含封面、目录、正文和成员成绩比例分配表（成绩分配表后文有说明）,参见附录A。

3. 打印设计报告，并提交纸质稿。

四、进度安排

本次课程设计，共分6次课进行，每次课4个课时。

第1次课：（1）完成分组，每个组4-5人，每组指定一名组长担任项目经理角色，管理和协调整个开发过程的组员角色定岗、进度管理和人员考核等工作，组员按照个人擅长项承担相应开发工作;(2)参考《软件工程课程设计》教材中结构化案例/面向对象案例，完成系统的问题定义和可行性分析两个部分；

第2次课：(1)参考《软件工程课程设计》教材中结构化案例/面向对象案例，完成系统的需求分析，编写需求规格报告；(2)参考附录B的“测试方案方案模板”，为系统编写测试方案；

第3次课：(1)参考《软件工程课程设计》教材中结构化案例/面向对象案例，完成系统设计部分，编写系统设计报告；(2)完善“测试方案”；

第4次课：根据前面的系统需求和设计，编程实现系统，开发工具不限；

第5次课: （1）根据第3周的测试方案对系统进行全面测试，如同有bug需及时修改，最后给出测试结论（参考附录C)；(2)进行文档统稿，文档结构参考附录A，形成《软件工程课程设计报告》,包括问题定义、可行性分析、需求分析、软件设计、软件实现、软件测试；

第6次课：验收软件系统。提交课程设计报告纸质稿。

备注：以上进度只作参考，各组可以根据实际情况机动调整，但要保证每一次课的工作量，以及6次课后能顺利提交软件和课程设计报告）

五、验收要求

- 成绩实行“项目组打包、组内竞争”制，具体分配方法如下：

- 项目开展过程中，各组项目经理依据成员的表现和贡献，依次给每人分配一个成绩比例，总和为100%；如下表：

- 表1  成绩比例分配表

| 组长 （班级学号姓名） | 组员 （班级学号姓名） | 承担任务概述 | 成绩比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计1+001+张三 | 计1+001+张三 |  | 10% |

- 根据每个组的软件系统和设计报告完成情况，教师给出一个人均分。用人均分乘以项目组人数，得到该组的打包总分。

- 教师依据每个组的成绩比例分配表，按“成绩比例*总分”，计算每个人的最后课程设计得分。